**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

Identificação do Projeto

|  |
| --- |
| **Projeto**  *Documentação e Elaboração do AVA* |
| **Unidade Demandante**  *Uni-FACEF* |
| **Gestor do Projeto**  *Jeferson Tomas* |

Histórico de Registro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Descrição** |
| 1.0 | *03/09/2018* | *Jeferson Tomas*  *Donato Cardoso*  *Tarcísio Ribeiro*  *Dimitry Duarte* | Inicio do Levantamento de Informações para o desenvolvimento do projeto. |

1. Justificativa

*Foi observado que havia dificuldade de alterações em determinada sessão do site que comporta grande fluxo de processos, pois não se sabe quem faz uso dessa cessão e se a alteração poderia causar problemas, sendo assim podendo causar redundância de código e maior dificuldade na correção de bugs.*

1. Objetivo do Projeto

*A proposta do projeto é a implementação de uma documentação dos processos ocorridos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Uni-FACEF, e a elaboração de manuais para que pessoas inexperientes em relação ao uso do ambiente possam navegar com maior comodidade e consciência dos processos. O projeto visa melhorar a usabilidade por parte dos desenvolvedores(documentação) e stakeholder(Usuário).*

1. Alinhamento Estratégico

*O projeto irá contribuir com o departamento de informática do Uni-FACEF, auxiliando em futuras implementações e correções. Também irá contribuir no aprendizado dos usuários(professores e alunos) quanto ao uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem .*

1. Responsabilidades e Partes Interessadas

*Serão envolvidos na execução deste projeto, o departamento de computação do Uni-FACEF e o 4º semestre do curso de sistemas de informação e engenharia de software.*

1. Escopo

*Espera-se obter como resultado do uso do produto um uso consciente de todas as funcionalidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem, reduzindo possíveis conflitos em relação ao uso da ferramenta. Os produtos a serem entregues no final do projeto serão: Manuais de Uso do AVA, BPMN, EAP (Enterprise Architect Project) e a Piscina de Rastreabilidade.*

1. Não-Escopo

*Não serão implementados pelo projeto, serviços não incluídos no escopo, ou seja, toda a parte sistêmica, pois já é existente.*

1. Premissas

*Parte-se de uma premissa que se a ferramenta do Ambiente Virtual de Aprendizagem for modificada em partes ou completamente o projeto poderá ser impactado, afetando seu uso e sua viabilidade final.*

1. Restrições

*A restrição encontrada e analisada se refere a violação da data estipulada para a entrega do projeto, que será no dia 30 de novembro de 2018.*

1. Projetos Inter-relacionados

*Possíveis alterações futuras na regra de negócio ou em alguma sessão do Ambiente Virtual de Aprendizagem da universidade.*

1. Tempo Estimado

*Será necessário para a conclusão total do projeto, um período de aproximadamente quatro meses. Decorrendo a partir de agosto de 2018.*

1. Custo Estimado

*Por se tratar da realização de documentação, os custos são por parte da mão de obra. Estima-se em torno de R$ 400,00 reais.*

1. Gerente do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nome | | 1. Função |
| Jeferson Tomas dos Santos | | Gerente Geral |
| 1. Telefone | 1. Endereço Eletrônico | 1. Lotação |
| (16) 9 9301-0049 | jeferson.tomas.santos@gmail.com | - |

1. Aprovação do Termo de Abertura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidade Demandante | Data | Assinatura |
|  |  |  |
| Unidades Envolvidas | Data | Assinatura |
|  |  |  |
| Secretário-Geral/Diretor-Geral | Data | Assinatura |
|  |  |  |

1. Recebimento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EPE | Data | Assinatura |
|  |  |  |